BCP　社員間の情報共有手順

担当者が病気・ケガ・災害などで急に動けなくなったとき、ほかの社員で仕事を引き継ぐための手順　／　わしの建設　2026年10月版

0．始める合図

次のどちらかになったら、この手順を始める。

- 本人が病気・ケガなどで、自分で連絡できない

- 本人と1週間連絡が取れない

→ 社員が集まり、仕事ごとにその場で分担を決める。分担は「5．記録表」に書いて社内で共有する。

1．抱えている仕事を洗い出す

見る場所：案件管理アプリ／カレンダー／メール／LINE／机上・現場ファイル／引き継ぎシート

洗い出したら、期限の近い順に A・B・C に分ける。

| 優先 | 中身 | 例 |
| --- | --- | --- |
| A 今日〜3日以内 | 施工日・搬入日が決まっている | 足場、職人の入り、材料の納品 |
| B 1〜2週間以内 | 打ち合わせ・見積の約束がある | 現場調査、見積の提出日 |
| C それ以降 | 進行中だが急がない | 検討中の案件、アフター対応 |

2．期限があるもの（A）は電話で連絡

- 連絡の順番：職人さん → お客様（先に職人さんの段取りを止める・確定させる）

- 伝えること：①担当が不在になったこと　②予定どおりか延期か　③今後の窓口（名前・電話）

- その場で決められないことは「○日までに折り返します」と期限だけ伝える

3．打ち合わせ・見積を確認する（B）

- 日時・場所・内容、見積の提出期限と進み具合を確認する

- 見積の途中データ（職人さんの見積・見積アプリ）の場所を確認する

- 「延期するもの」と「代わりに対応するもの」を決める

4．担当のお客様へメール（Cも含めて全員）

- 裏面の定型文を使う。電話したお客様にも、記録として送っておく

5．記録表（いつ・誰に・何を伝えたか）

| 日時 | 相手 | 伝えた内容 | 次の約束 | 連絡した人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※書ききれないときは案件管理アプリに記録する。分担（誰がどの仕事を見るか）もここに書く。

6．担当者が戻ったら

- 記録表を見ながら仕事を戻す。お客様へ「本日から戻りました」と連絡する（裏面④）

注意

・体調・ケガの詳しい内容はお客様に伝えない（「都合により」で十分）

・工期・金額など約束できないことは、その場で決めない。社長に確認してから回答する

お客様へのメール定型文

（　）の中と○○を書き換えて使う。電話で連絡済みのお客様にも、記録として送る。

| - 担当者が急に不在になったとき 件名：【わしの建設】担当者変更（一時）のご連絡 ○○様 いつもお世話になっております。わしの建設の（代行者名）です。 弊社担当の（担当者名）が、都合によりしばらくの間お休みをいただくことになりました。ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。 その間は、私（代行者名）が窓口を務めます。現在進めております（工事名／お打ち合わせ／お見積）につきましては、下記のとおり対応させていただきます。 ・（例：○月○日の工事は予定どおり行います） ・（例：○月○日のお打ち合わせは、○日までに改めて日程をご相談させてください） ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。今後ともよろしくお願いいたします。 わしの建設株式会社 （代行者名） 電話：（携帯）／（会社代表番号） メール：（メールアドレス） | ② 災害などで予定どおり進められないとき 件名：【わしの建設】災害に伴う今後のご予定について ○○様 このたびの（災害名）により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。わしの建設の（送信者名）です。 弊社では現在、社員・職人の安全確認と現場の状況確認を進めております。そのため、（工事名／お打ち合わせ）のご予定について、変更をお願いする場合がございます。 ・現在の状況：（例：○月○日の工事はいったん延期させてください） ・次のご連絡：○月○日までに、改めてご連絡いたします お客様のお住まいで、急ぎの補修が必要な箇所がございましたら、下記までお知らせください。可能な範囲で対応いたします。 わしの建設株式会社 （送信者名） 電話：（携帯）／（会社代表番号） メール：（メールアドレス） |
| --- | --- |
| ③ 都合により、すぐにご連絡できないとき 件名：【わしの建設】ご連絡が遅れることのお詫び ○○様 いつもお世話になっております。わしの建設の（送信者名）です。 都合により、現在すぐにご連絡・ご対応ができない状況となっております。ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。 ご連絡ができるようになりましたら、こちらから改めてご連絡いたします。お急ぎの場合は、下記までお知らせください。 わしの建設株式会社 （送信者名） 電話：（会社代表番号） メール：（メールアドレス） | ④ 担当者が戻ったとき 件名：【わしの建設】担当者復帰のご連絡 ○○様 いつもお世話になっております。わしの建設の（担当者名）です。 不在の間、ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。本日より復帰いたしましたので、引き続きよろしくお願いいたします。 （代行者名）からの引き継ぎ内容は確認済みです。 わしの建設株式会社 （担当者名） 電話：（携帯）／（会社代表番号） メール：（メールアドレス） |